## Slide 1: MS- Projekt Online Premium Workshop
Reinold Haas
23.Januar 2019
Ziel:
Projektpläne erstellen, terminieren, verstehen 25.Januar 2019 Ziel: Workflow definieren Auftragsverwaltung mit Projekt

## Slide 2: Übungen
www.ubhaas.de
Projekt AL BE
Kennwort ALBE2019
Notes: Seminar
Firma Bechtle GmbH in Mannheim
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

## Slide 3: Inhalte
Grundlagen
Der Arbeitsbereich
Kalenderfunktion
Projekte anlegen Vorgänge erfassen und gliedern Vorgangsbeziehungen erstellen, Einschränkungsarten
Projektplan drucken
Gantt-Diagramm
Terminplanung
Notes: Seminar
Firma Bechtle GmbH in Mannheim
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

## Slide 4: Inhalte
Vertiefende Grundlagen
Dateinamen mit Versionen
Basisplan
Überwachung
Tabellen und Spalten Text-, Zahl-, Attribut-Spalten
Darstellung Projektelemente Filtern, Sortieren, Gruppieren, Hervorhebungen
Zeitachse nutzen Druckeinstellungen mit Makro
Vertiefung
Ansichten
Ressourcen
Ressourcenarten
Ressourcenpool
Gemeinsame Nutzung
Projektplan Verknüpfung (Teilprojektpläne)
Kosten-Funktion
Ausblick auf den Einsatz bei BE-Aluschmiede
Notes: Seminar
Firma Bechtle GmbH in Mannheim
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

## Slide 5: Arbeitsbereich
Tabellenbereich
Gantt Diagramm

## Slide 6: Projekt anlegen
6
Arbeit sparen durch organisieren

## Slide 7: Kalender organisieren
7
Arbeit sparen durch organisieren
Speicherort Global.mpt:
C:\Users\NNN\AppData\Roaming\Microsoft\MS Project\14\1031

## Slide 8: Terminierungsarten
8
Vorgangsbeziehungen
Einschränkungsarten
Vorgangssteuerung

## Slide 9: Teilprojektpläne
P 4711
Master
P 4712